АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРОД  ЛИСКИ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  07  »        мая     2013 г.  №  222

г. Лиски

О подготовке объектов города

к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

В целях проведения своевременной и качественной подготовки коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимнем периоде 2013-2014 г.г. и бесперебойного снабжения потребителей топливно-энергетическими ресурсами, администрация городского поселения города  Лиски

п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социально-культурной сферы  к работе в зимний период (приложение 1).

2.Рекомендовать:

2.1.Управляющим компаниям: ЗАО «Лискимонтажконструкция» (Зимина),  ООО «Наш дом» (Куров), ООО МУЖЭП-1(Дъячков),  ООО МУЖЭП-2  (Кириллов),  ООО МУЖЭП-3 (Кириллов),  ООО МУЖЭП-4 (Дъячков),   ООО «Атлас инженеринг» (Куликов), товариществам собственников жилья произвести обследование жилья на предмет готовности кровли,  подвалов,  фасадов, отмосток, козырьков и входных дверей, дымовентиляционных каналов, систем коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период. На основании актов обследования жилого фонда в срок до 15.05.2013 года составить графики выполнения работ по текущему ремонту и предоставить в МБУ «Коммунальное хозяйство».

2.2. Филиалу «Лискигаз» ОАО «Воронежоблгаз» (Литвинов) в срок до 15.05.2013 года  утвердить график выполнения работ  по покраске газопроводных труб  на фасадах многоквартирных домов, частного сектора и обеспечить еженедельное предоставление информации о проделанной работе.

2.3. Отделу образования администрации Лискинского муниципального района (Шапинская) произвести обследование инженерных сетей, кровли в школьных и дошкольных учреждениях, расположенных на территории городского поселения город Лиски и составить план работ по их ремонту с окончанием работ до 01.09.2013 года.  Особое внимание уделить инженерным сетям теплоснабжения в учебных учреждениях:  СОШ №  1, № 10, №12, прогимназия  № 1.

2.4. В срок до 15.09.2013 года завершить на объектах ЖКХ все работы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к эксплуатации в зимних условиях 2013-2014 г.г. с оформлением на каждый объект  паспорта готовности к работе в зимних условиях и последующей его сдачей в МБУ «Коммунальное хозяйство».

2.5. В срок до 15.09.2013 года завершить работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных  систем в многоквартирных домах, вошедших в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2013 год.

2.6. Лискинской СДТС (Колесников), ЗАО «Лискимонтажконструкция» (Белоконев), «Лискинский региональный центр Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги» (Чижиков), ОАО МЭЗ «Лискинский» (Савочкин), в/ч 63796 (Тюрин), и другим организациям, имеющим на своем балансе котельные, составить планы текущего ремонта и графики выполнения работ и в срок до 15.05.2013 года предоставить в МБУ «Коммунальное хозяйство». В соответствии с планом ремонта котельных и тепловых сетей выполнить работы до 01.09.2013 года и обеспечить необходимый запас жидкого резервного топлива. Произвести промывку и гидравлическое испытание трубопроводов магистральных теплосетей и систем отопления жилых домов и административных зданий. Составить дефектные ведомости, с дальнейшим устранением выявленных дефектов. Совместно с потребителями тепловой энергии принять по акту тепловые узлы. Предоставить паспорта готовности котельных к 1.09.2013 г с подписью Энергонадзора, Ростехнадзора и балансодержателя в МБУ «Коммунальное хозяйство». С 1 сентября приступить к заполнению тепловых сетей и их опрессовке.

2.7. Для котельных, обеспечивающих теплом объекты ЖКХ и социальной сферы, в срок до 01.11.2013 года согласно утвержденному графику приобрести резервные источники электропитания.

2.8. Управляющим компаниям ЗАО «Лискимонтажконструкция», ООО «Наш дом», ООО МУЖЭП-1, ООО МУЖЭП- 2, ООО МУЖЭП-3, ООО МУЖЭП-4,  ООО «Атлас инженеринг», товариществам собственников жилья довести до сведения граждан, проживающих в жилищном фонде, о получении разрешения на ремонт внутриквартирных систем отопления с целью установления сроков ремонта и своевременного окончания. Все работы произвести до 01.09.2013 года.

2.9.  Всем ресурсоснабжающим и обслуживающим предприятиям к 01.09.2013 года выполнить ремонт и проверку запорной арматуры на магистральных и внутриквартальных тепловых, водопроводных и канализационных сетях в соответствии с утвержденными графиками. Акты готовности предоставить в МБУ «Коммунальное хозяйство».

2.10.  Всем балансодержателям магистральных и внутриквартальных тепловых, водопроводных и канализационных сетей земляные работы по их вскрытию производить только с письменного разрешения МБУ «Коммунальное хозяйство» в сроки, указанные в разрешении начала и окончания работ.

3.  В целях подготовки автодорог, тротуаров к работе в зимний период МУП «Лискидор» (Ситник) и МУП по уборке города (Полтавский) к 01.10.2013 года создать необходимые запасы материалов и песко-соляной смеси.

4. МБУ «Коммунальное хозяйство» (Ржевская) осуществлять контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях и обеспечить предоставление информации о ходе выполнения намеченных мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения город Лиски                                                           Е.В.Митюрев

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения город Лиски

от____________________2013 г. №____

Состав

комиссии по контролю за ходом подготовки объектов

жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства

и социально-культурной сферы.

Председатель комиссии:

Чирков В.Н. – заместитель главы администрации городского поселения город Лиски

Секретарь комиссии:

Кочукова Т.А. – старший инженер МБУ «Коммунальное хозяйство»

Члены комиссии:

Ржевская Н.Н. –  начальник  МБУ «Коммунальное хозяйство»

Пономарев М.А. – главный инженер МБУ «Коммунальное хозяйство»

Боков С.С. – инспектор АСН администрации городского поселения город Лиски