**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**городского поселения город Лиски за 2019 год.**

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы».**

Цель программы:

- приведение в надлежащее состояние существующих основных магистралей города;

- строительство, реконструкция и ремонт дорог, дворовых проездов на территории городского поселения город Лиски,

- текущее обслуживание и содержание дорожно-уличной сети;

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы городского поселения город Лиски.

Результаты реализации программы:

**«Развитие транспортной системы»** всего – 111 155,2 тыс.руб. **Включает в себя подпрограммы:**

***1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения город Лиски»*** всего – 63 948,2 тыс.руб., капитальный ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям - 56 573,2 тыс.руб., проектирование и планировка участков улично-дорожной сети для реконструкции и нового строительства - 7 375,0 тыс.руб.

***2.*** ***«Комплекс работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования в границах территории городского поселения город Лиски»*** всего - 44 014,3 тыс.руб. (ямочный ремонт, летнее и зимнее содержание дорог).

***3.*** ***«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении город Лиски»*** - 3 192,7 тыс.руб., (Разметка дорожного полотна, установка знаков дорожного движения).

Выводы об эффективности реализации программы:

Основные плановые показатели программы, намеченные на 2019 год – выполнены. Запланированные бюджетные средства (111 155,2 тыс.руб.) на реализацию мероприятий программы использованы полностью. Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Ответственные исполнители муниципальной программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме.

Программа является эффективной и результативной. В дальнейшем целесообразно продолжение программных мероприятий.