**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**городского поселения город Лиски за 2019 год.**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски».**

Цель программы: Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения город Лиски. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства городского поселения город Лиски.

Реализация мероприятий по обустройству городского парка культуры и отдыха в г. Лиски в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения, направленных на обеспечение безопасного и комфортного пребывания горожан города, района и их гостей в парке при проведении культурно-массовых мероприятий и во время свободного провождения досуга и разнопланового отдыха граждан на его территории.

Результаты реализации программы:

1. На территории городского поселения город Лиски в 2019 году реализованы мероприятия по благоустройству дворовой территории по ул. 19 Партсъезда, д. 7, 7а, 7б, 7в, ул. 40 лет Октября, 30а. Стоимость работ составила – 9 613,6 тыс. руб. Финансирование данного проекта осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджета. Доля софинансирования из местного бюджета городского поселения город Лиски составляет 0,001%. В благоустройство дворовой территории входит: устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки; устройство площадок под игровыми и спортивными комплексами из резиновой плитки; установка бордюрного камня вдоль проезжей части и парковочных мест; установка металлического ограждения по периметру игровых площадок; восстановление асфальтового покрытия проезжей части и устройство нового под парковочные места; устройство хоз. площадок; установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, игровых и спортивных комплексов; закупка саженцев (каштан, рябина).

2.В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Лиски на 2018-2024 гг.» реализовано мероприятие по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Лиски.Стоимость работ составила – 10 755,6 тыс. руб. Финансирование данного проектаосуществлялось за счет средств областного и местного бюджета. Доля софинансирования из местного бюджета городского поселения город Лиски составляет 35,2. В благоустройство дворовой территории входит: обустройство лесопарковой зоны тропами здоровья из деревянных спилов и отсева гравия, устройство велодорожек,установка малых архитектурных форм (скамеек, урн), установка деревянной входной группы и информационной избы у троп здоровья, установка ограждения, организация освящения, установка сценического комплекса, мощение из тротуарной плитки площадки под сценическим комплексом.

3. Подготовка проектно-сметной документации и достоверность сметной стоимости объектов благоустройства запланированных на 2020 г. осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме 457,6 тыс. руб.

Выводы об эффективности реализации программы:

Основные плановые показатели программы, намеченные на 2019 год – выполнены. Запланированные бюджетные средства (20 826,8 тыс.руб.) на реализацию мероприятий программы использованы полностью. Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100 %, уровень достижения индикаторов 100 %.

Ответственные исполнители муниципальной программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме.

Программа является эффективной и результативной.