**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**городского поселения город Лиски за 2021 год.**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски».**

Цель программы: Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения город Лиски. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства городского поселения город Лиски.

Реализация мероприятий по обустройству городского парка культуры и отдыха в г. Лиски в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения, направленных на обеспечение безопасного и комфортного пребывания горожан города, района и их гостей в парке при проведении культурно-массовых мероприятий и во время свободного провождения досуга и разнопланового отдыха граждан на его территории.

Результаты реализации программы:

В рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2021 г. в городе Лиски реализованы мероприятия:

Обустройство сквера по ул. Воронежская в городе Лиски

В обустройство сквера входит:

- валка старых существующих деревьев;

- устройство тротуаров и дорожек в асфальте;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны);

- устройство площадки под детскими игровыми комплексами с искусственным травяным покрытием;

- установка детских игровых и спортивных комплексов;

- устройство спортивной площадки;

- организация электроосвещения.

Стоимость объекта составляет – 4 млн. 961,7 тыс.руб., в том числе:

- 2 млн. 646,2 тыс.руб. - средства областного бюджета;

- 2 млн. 210,5 тыс. руб. - средства местного бюджета;

- 105,0 тыс. руб. – внебюджетные средства;

Благоустройство прилегающей территории МКУК Лискинская центральная районная библиотека

В благоустройство библиотеки входит:

- устройство тротуаров и дорожек в плитке;

- устройство автомобильных парковок;

- устройство велопарковки;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны);

- установка перголы и уличной витрины для книг;

- организация электроосвещения;

- озеленение территории (посадка деревьев и кустарников).

Стоимость объекта составляет – 2 млн. 730,5 тыс.руб., в том числе:

- 1 млн. 970,6 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 552,9 тыс. руб. - средства местного бюджета;

- 207 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Обустройство тротуара по ул. Лысенко (от ул. Трудовые резервы до ул. Индустриальная) г. Лиски Воронежской области

В благоустройство тротуара входит:

- демонтажные работы;

- установка бортовых камней;

- устройство тротуара в плитке.

Стоимость объекта составляет – 3 млн. 353,1 тыс.руб., в том числе:

- 2 млн. 896,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 416,1 тыс. руб. - средства местного бюджета;

- 41,0 тыс. руб. – внебюджетные средства;

В рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» реализовано мероприятие по Благоустройству сквера по ул. Коминтерна, 77/3

Выполнены следующие виды работ:

- установка детских игровых и спортивных комплексов, амфитеатра, сцены, перголы;

- организация освящения;

- организация водоснабжения;

- дорожки, связывающие площадки и зоны;

- озеленение территории.

Стоимость выполненных работ объекта составляет – 11 млн. 29,4 тыс. руб., в том числе: - 10 млн.808,7 тыс. руб. средства федерального бюджета;

- 220,6 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 0,1 тыс.руб. средства местного бюджета.

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году реализована часть проекта «Благоустройство парка по ул. Коминтерна в г. Лиски «Парк «Горки».

2021 году выполнены следующие виды работ:

- установка детских игровых и спортивных комплексов, амфитеатра, сцены, перголы;

- организация водоснабжения (частично);

- дорожки, связывающие площадки и зоны;

- автостоянка;

- универсальная спортивная площадка с зоной уличных спортивных тренажеров;

- организация полива;

- комплексное благоустройство территории с применением малых архитектурных форм (частично).

Стоимость объекта составляет – 96 млн. 640,8 тыс. руб., в том числе: - 80 млн. руб. средства федерального бюджета;

-16 млн. руб. средства областного бюджета;

- 640,8 тыс.руб. средства местного бюджета.

В 2021 году выполнены работы на сумму 34 млн. 760,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.

Работы невыполненные 2021 году будут реализованы в 2022 г.

Выводы об эффективности реализации программы:

Основные плановые показатели программы, намеченные на 2021 год – выполнены. Запланированные бюджетные средства (110 188,6 тыс.руб.) на реализацию мероприятий программы использованы полностью. Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100 %, уровень достижения индикаторов 100 %.

Ответственные исполнители муниципальной программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме.

Программа является эффективной и результативной.