**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**городского поселения город Лиски за 2022 год.**

**Муниципальная программа «Развитие территории поселения».**

Цель программы: Повышение качества жизни населения городского поселения город Лиски путем комплексного развития и благоустройства мест массового отдыха, создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей города.

Результаты реализации программы:

**«Развитие территории поселения»** (благоустройство и озеленение парков и скверов городского поселения город Лиски) ***–*** 59 251,2 тыс.руб.

Выводы об эффективности реализации программы:

Основные плановые показатели программы, намеченные на 2022 год – выполнены. Запланированные бюджетные средства (59 251,2 тыс.руб.) на реализацию мероприятий программы использованы полностью: Обустройство тротуара по ул.Краснознаменной – 4 154,7 тыс.руб.; Благоустройство сквера по ул.Толстого – 11 433,5 тыс.руб.; Обустройство тротуаров и межквартальных проездов 43 663,0 тыс.руб.

В рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие территорий городского поселения город Лиски» в 2022 г. в городе Лиски реализованы мероприятия:

1. Обустройство сквера по ул. Толстого, 4а/1 в городе Лиски

В обустройство сквера входит:

- валка и опиловка старых существующих деревьев;

- устройство тротуаров и дорожек в асфальте;

- устройство тротуаров и дорожек в плитке;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны);

- устройство площадки под детскими игровыми и спортивными комплексами из прорезиненного покрытия;

- установка детских игровых и спортивных комплексов;

- организация электроосвещения;

- организация поливочного водопровода;

- озеленение (посадка, деревьев и кустарников, посев газона).

Стоимость объекта составляет – 11 млн. 433,5 тыс.руб., в том числе:

- 8 млн. 646,5 тыс.руб. - средства областного бюджета;

- 2 млн. 737,4 тыс. руб. - средства местного бюджета;

- 49,6 тыс. руб. – внебюджетные средства;

2. Обустройство тротуара по ул. Краснознаменная (от ул. Героя Машина до ул. Краснознаменная, д. 277) в г. Лиски

В благоустройство тротуара входит:

- демонтажные работы;

- спил деревьев и корчевка пней;

- установка бортовых камней;

- устройство тротуара в асфальте.

Стоимость объекта составляет – 4 млн. 266,3 тыс.руб., в том числе:

- 2 млн. 921,6 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 1 млн. 254,7 тыс. руб. - средства местного бюджета;

- 90,0 тыс. руб. – внебюджетные средства;

3. Устройство тротуара по ул. Ульянова (от ул. Ульянова, д. 1 до примыкания ул. Олега Романова) в г. Лиски

Вид покрытия – асфальт

Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Ответственные исполнители муниципальной программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме.

Программа является эффективной и результативной. В дальнейшем целесообразно продолжение программных мероприятий.