**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**городского поселения город Лиски за 2022 год.**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения город Лиски».**

Цель программы: Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения город Лиски. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства городского поселения город Лиски.

Реализация мероприятий по обустройству городского парка культуры и отдыха в г. Лиски в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения, направленных на обеспечение безопасного и комфортного пребывания горожан города, района и их гостей в парке при проведении культурно-массовых мероприятий и во время свободного провождения досуга и разнопланового отдыха граждан на его территории.

Результаты реализации программы:

В рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Лиски» реализовано мероприятия:

1. Благоустройство сквера по ул. 20 Партсъезда, 20а/1

Выполнены следующие виды работ:

- установка детских игровых и спортивных комплексов;

- организация освящения;

- организация водоснабжения;

- тротуарные дорожки в плитке;

- частичная валка и опиловка старых существующих деревьев;

- озеленение территории (посадка, деревьев и кустарников, посев газона).

Стоимость выполненных работ объекта составляет – 8 млн. 416,6 тыс. руб., в том числе: - 8 млн. 248,2 тыс. руб. средства федерального бюджета;

- 168,3 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 0,1 тыс.руб. средства местного бюджета.

2. Благоустройство дворовой территории по ул. Титова, 1, 3, 5, 7, ул. Трудовые Резервы, 75, 77.

Выполнены следующие виды работ:

- ремонт устройства дворовых проездов;

- устройство тротуаров, мест стоянки автотранспорта;

- установка скамеек, урн, ограждения, детских игровых комплексов, спортивного оборудования и устройство спортивной площадки, организация освещения;

- закупка саженцев деревьев, посев газона.

Стоимость выполненных работ объекта составляет – 21 млн. 628,2 тыс. руб., в том числе: - 15 млн. 277,3 тыс. руб. средства федерального бюджета;

- 6 млн. 66,1 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 0,3 тыс.руб. средства местного бюджета.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского поселения город Лиски» выполнены работы по:

1. Благоустройства двора по ул. 40 лет Октября, 25,27.

В благоустройство дворовой территории входит:

- ремонт устройства дворовых проездов;

- устройство тротуаров, мест стоянки автотранспорта;

- установка скамеек, урн, ограждения, детских игровых комплексов, спортивного оборудования и устройство спортивной площадки,

- посадка деревьев, посев газона.

Выводы об эффективности реализации программы:

Основные плановые показатели программы, намеченные на 2022 год – выполнены. Запланированные бюджетные средства (56 072,4 тыс.руб.) на реализацию мероприятий программы использованы полностью. Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100 %, уровень достижения индикаторов 100 %.

Ответственные исполнители муниципальной программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме.

Программа является эффективной и результативной.