**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**городского поселения-город Лиски за 2024 год.**

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения».**

Цель программы: Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения-город Лиски.

Результаты реализации программы:

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»** всего – 63 509,9тыс.руб.

**Включает в себя:**

***1. «Комплекс работ по благоустройству городского поселения-город Лиски»*** всего – 20 788,3 тыс.руб. включает в себя мероприятия по благоустройству (замена флагов, баннеров, валка деревьев, окраска и ремонт остановок, турникетов, урн, обработка водоемов, дератизация от грызунов, проверка сметной документации и т.д.).

***2. «Комплекс работ по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории городского поселения-город Лиски»*** - 48 695,2тыс.руб.

***3. «Комплекс работ по озеленению и содержанию газонно-цветниковых зон на территории городского поселения-город Лиски»*** - 15 643,6тыс.руб.

***4. «Реконструкция и строительство сетей объектов водоснабжения и водоотведения в городе Лиски»*** *-* 4 738,4 тыс.руб.

***5. «Санитарная очистка и благоустройство мест захоронения на территории городского поселения- город Лиски»*** *-* 6 300,0тыс.руб.

***6. «Реконструкция и строительство сетей объектов теплоснабжения в городе Лиски» -*** 385 298,8 тыс.руб.

***7. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ в городском поселении- город Лиски»*** - 237 791,8тыс.руб.

**8**. «**Развитие градостроительной деятельности городского поселения-город Лиски» -** 911,3 тыс.руб.

**9. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ в городском поселении-город Лиски»** - 22 645,8 тыс.руб.

Выводы об эффективности реализации программы:

Основные плановые показатели программы, намеченные на 2024 год – выполнены. Запланированные бюджетные средства (357 514,4 тыс.руб.) на реализацию мероприятий программы использованы полностью. Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Ответственные исполнители муниципальной программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме.

Программа является эффективной и результативной. В дальнейшем целесообразно продолжение программных мероприятий.