Приложение № 1 к муниципальной программе городского поселения город Лиски «Развитие территории городского поселения город Лиски»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Лиски «Развитие территории городского поселения город Лиски» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Пункт плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие территории городского поселения город Лиски» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан количеством и качеством благоустроенных мест города |  |  | % | 74,0 | 80,0 | 83,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 |
| 2 | Количество благоустроенных мест массового отдыха на территории городского поселения город Лиски |  |  | ед. | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство и озеленение парков и скверов городского поселения город Лиски» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности граждан количеством и качеством благоустроенных мест города |  |  | % | 74,0 | 80,0 | 83,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 |
| 1.2 | Количество благоустроенных мест массового отдыха на территории городского поселения город Лиски |  |  | ед. | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |

Приложение № 2 к муниципальной программе городского поселения город Лиски «Развитие территории городского поселения город Лиски»

Расходы бюджета городского поселения город Лиски на реализацию муниципальной программы 
городского поселения город Лиски «Развитие территории городского

поселения город Лиски»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского поселения город Лиски (далее - ГРБС) | Расходы бюджета городского поселения город Лиски по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муници-пальная програм-ма | Развитие территории городского поселения город Лиски | всего | 72 211,1 | 2 275,0 | 18 150,4 | 19 677,3 | 7 230,7 | 8 783,0 | 6 047,1 | 10 047,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения город Лиски | 72 211,1 | 2 275,0 | 18 150,4 | 19 677,3 | 7 230,7 | 8 783,0 | 6 047,1 | 10 047,6 |
| Подпрог-рамма 1 | Благоустройство и озеленение парков и скверов городского поселения город Лиски | всего | 72 211,1 | 2 275,0 | 18 150,4 | 19 677,3 | 7 230,7 | 8 783,0 | 6 047,1 | 10 047,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения город Лиски | 72 211,1 | 2 275,0 | 18 150,4 | 19 677,3 | 7 230,7 | 8 783,0 | 6 047,1 | 10 047,6 |

Приложение № 3

к муниципальной программе городского поселения

город Лиски «Развитие  территории городского

поселения город Лиски»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета городского поселения город Лиски, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

городского поселения город Лиски «Развитие территории городского

поселения город Лиски»

| Ста-тус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муници-пальная програм-ма | Развитие территории городского поселения город Лиски | Всего, в том числе: | 72 211,1 | 2 275,0 | 18 150,4 | 19 677,3 | 7 230,7 | 8 783,0 | 6 047,1 | 10 047,6 |
|  |  | Областной бюджет | 23 571,9 | 1 510,4 | 9 696,4 | 7 454,4 | 1 910,7 | 3 000,0 | - | - |
|  |  | Бюджет города | 48 639,2 | 764,6 | 8 454,0 | 12 222,9 | 5 320,0 | 5 783,0 | 6 047,1 | 10 047,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрог-рамма 1 | Благоустройство и озеленение парков и скверов городского поселения город Лиски | Всего, в том числе: | 72 211,1 | 2 275,0 | 18 150,4 | 19 677,3 | 7 230,7 | 8 783,0 | 6 047,1 | 10 047,6 |
|  |  | Областной бюджет | 23 571,9 | 1 510,4 | 9 696,4 | 7 454,4 | 1 910,7 | 3 000,0 | - | - |
|  |  | Бюджет города | 48 639,2 | 764,6 | 8 454,0 | 12 222,9 | 5 320,0 | 5 783,0 | 6 047,1 | 10 047,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство сквера по ул.Свердлова | Всего, в том числе: | 2 275,0 | 2 275,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 510,4 | 1 510,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 764,6 | 764,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Благоустройство сквера по пр.Ленина | Всего, в том числе: | 8 096,8 | - | 7 813,2 | 283,6 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 3 584,3 | - | 3 584,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 4 512,5 | - | 4 228,9 | 283,6 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Благоустройство сквера ул.Титова 9а 1 очередь | Всего, в том числе: | 3 305,9 | - | - | 3 305,9 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 642,2 | - | - | 1 642,2 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 1 663,7 | - | - | 1 663,7 | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Благоустройство сквера пр.Ленина 58б (снос домов) | Всего, в том числе: | 1 948,4 | - | - | 1 948,4 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 1 948,4 | - | - | 1 948,4 | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Благоустройство сквера ул.Титова 9 а 2 очередь | Всего, в том числе: | 5 956,3 | - | - | 5 956,3 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 2 956,3 | - | - | 2 956,3 | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Скульптурная композиция «Лиска» | Всего, в том числе: | 3 950,0 | - | - | 3 950,0 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 3 950,0 | - | - | 3 950,0 | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Благоустройство автостоянки по пр.Ленина | Всего, в том числе: | 2 155,2 | - | 2 155,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 2 155,2 | - | 2 155,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего, в том числе: | 3 821,4 | - | - | - | 3 821,4 | - | - | - |
| 1.8 | Благоустройство сквера по ул.Титова 1 | Областной бюджет | 1 910,7 | - | - | - | 1 910,7 | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 1 910,7 | - | - | - | 1 910,7 | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Проектные работы, прочее | Всего, в том числе: | 2 040,4 | - | 144,3 | 345,6 | 536,4 | 584,6 | 429,5 | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 2 040,4 | - | 144,3 | 345,6 | 536,4 | 584,6 | 429,5 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.0 | Мемориальный комплекс | Всего, в том числе: | 10 849,9 | - | 8 037,7 | 2 812,2 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 8 924,3 | - | 6 112,1 | 2 812,2 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 1 925,6 | - | 1 925,6 | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Благоустройство сквера ул.К.Маркса | Всего, в том числе: | 1 075,3 | - | - | 1 075,3 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 1 075,3 | - | - | 1 075,3 | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Благоустройство сквера ул.Заводская | Всего, в том числе: | 2 449,9 | - | - | - | 2 449,9 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 2 449,9 | - | - | - | 2 449,9 | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Благоустройство спортивной площадки по ул.Г.Машина | Всего, в том числе: | 423,0 | - | - | - | 423,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 423,0 | - | - | - | 423,0 | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Благоустройство сквера 80 лет ВЛКСМ | Всего, в том числе: | 6 606,4 | - | - | - | - | 6 606,4 | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 3 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | - | - |
|  |  | Бюджет города | 3 606,4 | - | - | - | - | 3 606,4 | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Скульптурная композиция «Памятный знак 100-летию комсомола» | Всего, в том числе: | 1 592,0 |  |  |  |  | 1 592,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города | 1 592,0 |  |  |  |  | 1 592,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Благоустройство сквера по ул.Матросова | Всего, в том числе: | 4 897,6 | - | - | - | - | - | 4 897,6 | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 4 897,6 | - | - | - | - | - | 4 897,6 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Благоустройство сквера по ул.219 Идрицкой Стрелковой Дивизии | Всего, в том числе: | 600,0 | - | - | - | - | - | 600,0 | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 600,0 | - | - | - | - | - | 600,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Благоустройство скверов города | Всего, в том числе: | 10 167,6 | - | - | - | - | - | 120,0 | 10 047,6 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет города | 10 167,6 | - | - | - | - | - | 120,0 | 10 047,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |